Scrum

Caneva suivi de projet.

Bachelier en informatique et systèmes – Finalité Télécommunications et réseaux – Fin de cycle.

Table des matières

1	Equipe	3

2	Sprint 1	3

2.1	Product Backlog sélectionné :	3

2.2	DOD (Definition of down) :	3

2.3	Daily Scrum :	4

2.4	Vélocité :	4

2.5	Sprint Review :	5

2.6	Sprint Rétrospective :	5

3	Sprint 2	6

3.1	Product Backlog sélectionné :	6

3.2	DOD (Definition of down) :	6

3.3	Daily Scrum :	6

3.4	Vélocité :	7

3.5	Sprint Review :	8

3.6	Sprint Retrospective :	8

# Equipe

| Rôle | Nom | Prénom | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Debande | Aurélien | aurelien.debande@std.heh.be |
| Développeur | Morelli | Ugo | ugo.morelli@std.heh.be |
| Développeur | Motte | Yann | yann.motte@std.heh.be |
| Développeur | Rousche | Aurélien | aurelien.rousche@std.heh.be |
| Développeur | Staquet | Esteban | esteban.staquet@std.heh.be |

# Sprint 1

## Product Backlog sélectionné :

Liste des User Stories sélectionnées pour ce sprint avec leur estimation en points d’effort :

| N° User Story | Description | Estimation (Points d'effort) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adressage Réseau | 2 |
| 2 | Script de nettoyage de csv | 1 |
| 3 | Création de la machine Virtuelle | 3 |
| 4 | Configuration et installation du DHCP | 3 |
| 5 | Configuration et installation du DNS | 3 |
| 6 | Configuration et installation de l’AD | 5 |
| 7 | Script de création des User, UO et GG | 5 |
| 8 | Configuration du Switch | 8 |
| 9 | Création des quotas | 2 |
| 10 | Création des GPOs | 13 |
| 11 | Création des partages | 2 |
| 12 | Permission sur les partages | 8 |
| 13 | Création d’un plan de sauvegarde | 8 |
| 14 | Création d’un DHCP de Backup | 5 |

## DOD (Definition of down) :

- Le script de déploiement est relu et validé par un pair

- Le déploiement sur l’environnement de test est effectué et fonctionnel

- L’intégration continue est passée sans erreur

- La U.S a été confirmé valide sur le server de production

- La User Story satisfait les critères d’acceptation définis

## Daily Scrum :

https://www.notion.so/2b558ae5887480f887a7e0464d070606?v=2b658ae5887480758a4d000cc69d2e9f&source=copy_link

## Vélocité :

Données à compléter par nos vraies données

## Sprint Review :

On a validé la majorité de nos tâches prévues, seules les GPOs ont posée des problèmes dans leur validation car elles n’étaient pas toutes réalisées. Il y a eu aussi des remarques sur les taches validées, concernant leur amélioration ou des rajouts à faire par rapport à ce qui était prévu.

On a donc décidé de les reporter au sprint 2 et de faire ces rajouts durant celui-ci.

## Sprint Rétrospective :

- On continue :

  - La bonne ambiance de groupe

  - Le bon rebondissement après des erreurs

  - L’aide entre les membres du groupe

  - La bonne communication entre nous

  - Le bon suivi de la documentation

- On arrête :

  - Le mauvais agencement des tâches

  - La mauvaise organisation des tâches qui nous empêche d’avancer

  - De mal estimer le poids des tâches

- On tente :

  - De mieux distribuer les taches

  - Mieux évaluer les tâches

  - Mieux gérer la priorité des tâches

  - Mieux comprendre les tâches

# Sprint 2

## Product Backlog sélectionné :

| N° User Story | Description | Estimation (Points d'effort) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Restauration backup | 2 |
| 2 | Quotas partages | 2 |
| 3 | Filtrage partages | 2 |
| 4 | Page Web | 3 |
| 5 | Réplication DC | 5 |
| 6 | Amélioration Script user | 1 |
| 7 | GPO : installation office | 3 |
| 8 | GPO : suppression icones | 2 |
| 9 | GPO : admin local | 3 |
| 10 | GPO : redirection Documents | 3 |
| 11 | DC R/O | 2 |
| 12 | Installation ADCS | 2 |
| 13 | Signature de script | 1 |
| 14 | Ajout Switch vlan | 2 |
| 15 | Configuration ADCS | 5 |
| 16 | Compléter la documentation | 3 |
| 17 | Attribution IP au téléphone | 1 |
| 18 | Contacter téléphone IP | 1 |

## DOD (Definition of down) :

- Le script de déploiement est relu et validé par un pair

- Le déploiement sur l’environnement de test est effectué et fonctionnel

- L’intégration continue est passée sans erreur

- La U.S a été confirmé valide sur le server de production

- La User Story satisfait les critères d’acceptation définis

## Daily Scrum :

https://www.notion.so/2b558ae5887480f887a7e0464d070606?v=2b858ae5887480679453000cf176a185&source=copy_link

## Vélocité :

## Sprint Review :

On a su validé l’immense majorité des tâches, la séparation de la tâche GPO en plusieurs différentes a été une bonne initiative. On a bien su se coordonner pour tout terminer et ainsi rendre un projet complet et fonctionnel.

## Sprint Retrospective :

- On continue :

  - Notre communication

  - L’entraide entre les membres du groupe

  - La bonne évaluation du poids des tâches

- On arrête :

  - De nommer sans s’être mis d’accord au préalable

- On tente :

  - De faire un cahier de bord tenu régulièrement

  - De choisir une convention de nommage